Znak sprawy: PZZD.272.9.2020  					    Załącznik nr 11 do SIWZ

(WZÓR) UMOWA nr PZZD.273. … . 2020

zawarta dnia ………………….. roku w Zielonej Górze pomiędzy:

Powiatem Zielonogórskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zielonogórskiego, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5,  NIP Powiatu 973-05-88-217 w imieniu którego działają:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

przy kontrasygnacie ……………………………

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………….

mającym swoją siedzibę w …….………….……. przy ulicy ……………………….…… reprezentowanym przez :

………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie  z  ustawą  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F - ulica Łochowska w Sulechowie”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- W ramach przedmiotowej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych pn.: „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F - ulica Łochowska w Sulechowie”, zgodnie z ofertą przetargową sporządzoną na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.

- Zakres umowy obejmuje realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania, 
o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Szczegółowy zakres rzeczowy umowy określony jest w opisie przedmiotu zamówienia (opisie technicznym) oraz uproszczonej dokumentacji technicznej, stanowiących załączniki do SIWZ.

- Wykonawca oświadcza, iż:

- na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych 
i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem  i trudnościami jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu;

- szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie 
i dokonał wyceny prac;

- rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania;

- posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie 
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

§ 2

Sposób realizacji robót budowlanych

- W zakresie robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, uproszczoną dokumentacją techniczną oraz SIWZ,

- wykonania zakresu robót z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki i postanowieniami umowy.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, przy użyciu własnego sprzętu, własnych maszyn i urządzeń.

- zapewnienie właściwej organizacji prac i organizacji terenu robót;

- zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym robotami oraz utrzymywanie terenu 
w należytym porządku;

- po zakończeniu robót uporządkowanie terenu;

- uzgadnianie planowanych robót z inspektorem nadzoru wyznaczonym przez Zamawiającego;

- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót kompletnej dokumentacji powykonawczej (zestawienie ilości wykonanych robót, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, gwarancje) oraz dokumentacji fotograficznej (stan przed modernizacją, w trakcie oraz po zakończeniu robót);

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych Zamawiającego lub osób trzecich, powstałe
w związku z wykonywaniem obowiązków przyjętych umową;

- dostarczenie wszelkich materiałów i urządzeń oraz wykonanie wszelkich prac, które nie są wyraźnie wymienione w zakresie obowiązków Wykonawcy, a których dostawa i wykonanie w sposób uzasadniony wynika z zakresu prac niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wykonanego przedmiotu umowy;

- zapewnienie przestrzegania przepisów bhp i p.poż przez pracowników oraz osoby, którymi się posługuje w trakcie wykonywania prac, o których mowa w § 1 umowy,

- pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do robót realizowanych przez ewentualnych podwykonawców;

- naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego rzeczy (ruchomych i nieruchomych), w tym urządzeń, bądź robót zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie realizacji umowy;

- Inspektor Nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do usunięcia określonych materiałów z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakoś wykonanych robót nie spełniają wymagań określonych przepisami prawa.

- Materiały dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:

- odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie (art. 10 ustawy –  Prawo budowlane);

- być nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości;

- posiadać wymagane przepisami certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej;

- być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

- być przeznaczone i przydatne do celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót;

- być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Ponadto w przypadku materiałów podlegających utylizacji Wykonawca powinien na własny koszt zapewnić ich utylizację, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 797).

- Wykonawca zapewni oznakowanie i organizację ruchu zapewniającą bezpieczeństwo w ruchu drogowym na czas wykonywania robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt:

- obsługę geodezyjną,

- wykonanie badań laboratoryjnych wymaganych technologią wykonywania prac, wraz 
z wykonywaniem bieżących pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy,

- opracować projekt oznakowania na czas wykonywania robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (t. j.  Dz.U. 2017 poz. 784) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem oraz uzgodnić go z właściwymi organami.

- Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt.

- Wykonawca ma obowiązek wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu oraz kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, którą zobowiązany jest  przekazać Zamawiającemu wraz fakturą i dokumentem potwierdzającym złożenie operatu powykonawczego we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK).

- Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, ma obowiązek informowania Zamawiającego 
o terminie zakrycia robót zanikowych oraz terminie ich odbioru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty ewentualnie za uprzednią zgodą Zamawiającego wykonać otwory niezbędne do zbadania robót (Zamawiający jest uprawniony do wskazania miejsc wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót), a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Wszelkie koszty związane z realizacją określonych w ust. 1 – 10 obowiązków, w tym koszty odszkodowań za szkody spowodowane w mieniu osób trzecich, Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Wykonawca powierzy wykonywanie samodzielnych funkcji przy realizacji robót osobom posiadającym wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalności bez ograniczeń oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż ww. osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą Uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia będą posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.

- W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem między innymi oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić dokumentację, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiającemu na jego żądanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić wyniki badań i pomiarów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiającemu na jego żądanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiałów, elementów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału, elementu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt.

§ 3

Teren budowy

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w dniu podpisania umowy.

- Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w okresie późniejszym, nie dłuższym jednak niż 7 dni 
z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron nie stanowi zmiany umowy lub jej naruszenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

Termin realizacji, odbiory robót

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 03.09.2021 r.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących postanowień:

- W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu:

- podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza inspektorowi nadzoru Zamawiającego,

- w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania.

- Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu,

- W odniesieniu do odbioru częściowego:

- odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.

- odbioru częściowego dokonuje się po wykonaniu min. 30% robót przewidzianych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu części robót oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych,

- dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych, w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru częściowego,

- Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru częściowego umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że część Przedmiotu umowy nie osiągnęła gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób,

- W odniesieniu do odbioru końcowego:

- odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych,

- odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego,

- Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób,

- przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej oraz sporządzoną dokumentacją fotograficzną. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zlecić na własny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych bądź zniszczonych znaków punktów państwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku możliwości ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu należy dokonać ich przeniesienia. W związku z powyższym zobowiązaniem, Wykonawca ma obowiązek przekazać do Zamawiającego wraz z inwentaryzacją powykonawczą potwierdzenie przyjęcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktów państwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

- w przypadku, gdy dokumentacja o której mowa wyżej zostanie przekazana Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego termin do dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z wymaganych dokumentów,

- komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego Przedmiotu umowy,

- za dzień dokonania odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych do tego przedstawicieli stron protokołu odbioru końcowego robót.

- W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych:

- Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych 
z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

- Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

- W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

- Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji,

- Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 
i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad.

- Przez zakończenie robót budowlanych strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, natomiast wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego.

- Za zachowanie terminu wskazanego w ust. 1 uważa się podpisanie protokołu odbioru końcowego określonego w ust. 3  umowy lit. c).

- Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieją pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ............................. złotych netto (słownie złotych: .......................................................................), powiększone o podatek VAT, co łącznie stanowi kwotę brutto ………………………………… zł

- Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Na wymienioną kwotę wskazaną w ust. 1 składają się poszczególne elementy zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, uproszczoną dokumentacją techniczną, SIWZ oraz niniejszą umową.

- Koszty robót i usług nieujętych w opisie przedmiotu zamówienia oraz uproszczonej dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robót: przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, wszelkie koszty odtworzeniowe itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, itp. obciążają Wykonawcę.

- Faktury należy wystawiać w sposób następujący:

NABYWCA:

Powiat Zielonogórski

ul. Podgórna 5

65-057 Zielona Góra

NIP 973-05-88-217

- Zamawiający dopuszcza częściowe płatności, z tym zastrzeżeniem, że  łączna kwota częściowych płatności netto nie może przekroczyć 30% kwoty netto wskazanej w § 5 ust 1 niniejszej umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej/końcowej za wykonane roboty budowlane będzie protokół odbioru częściowego/końcowego sporządzony z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą umową, jak również z opisem przedmiotu zamówienia i uproszczoną dokumentacją, będącą w posiadaniu Zamawiającego, a w przypadku zakwestionowania robót, jako wadliwych – protokół odbioru tych robót po usunięciu wad, stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, w tym uproszczoną dokumentacją techniczną.

- Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru częściowego/końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie ilości wykonanych robót (sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), atesty (certyfikaty czy też deklaracje zgodności) na użyte materiały, dodatkowo do odbioru końcowego dołączona zostanie dokumentacja fotograficzna na nośniku CD/DVD obejmującą stan przed, w trakcie oraz po zakończeniu robót budowlanych.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, w szczególności protokołem odbioru częściowego/końcowego bez uwag co do przedmiotu odbioru. W przypadku faktury końcowej wraz z protokołem odbioru końcowego i dokumentacją powykonawczą niezbędne jest również przekazanie Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (mapy powykonawczej) sporządzoną w formie papierowej (+ dokument potwierdzający złożenie operatu powykonawczego we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

- Faktura Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatna będzie przez Zamawiającego po otrzymaniu oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał wynagrodzenie za usługi objęte fakturą Wykonawcy.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy.

- Termin zapłaty 30 dni biegnie od daty prawidłowo przedłożonej faktury, zgodnie z ust. 9.

- Bieg terminu zapłaty 30 dni nie rozpoczyna się albo zostaje wstrzymany w przypadku zgłoszenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę żądania wypłaty wynagrodzenia, na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 143c ust. 4 Prawa zamówień publicznych w części dotyczącej wynagrodzenia wykonawcy, która jest niezbędna do zaspokojenia zgłoszenia żądania.

14.Zapłata będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

15.W przypadku błędnie podanego na fakturze numeru konta, koszty związane z dokonaniem przelewu (koszty manipulacyjne), którymi bank obciąży Zamawiającego pokryje Wykonawca.

16.Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

17.Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe

18.Na podstawie art. 509 i nast. k.c. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

19.Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej części w razie dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (jeśli Zamawiający wyraził zgodę na dalsze podwykonawstwo) zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych albo prawidłowego złożenia do depozytu sądowego zgodnie z art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych.

20.W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie bezpośrednio na rzecz w/w w terminie 14 dni od dnia otrzymania uwag o których mowa w art. 143c ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiającego albo bezskutecznym upływie tego terminu, z zastrzeżeniem postanowień art. 143c ust. 5 pkt 1-3 ustawy pzp.

§ 6

Podwykonawcy

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

- Wykonawca wykazujący w ofercie zamiar wykonywania części zamówienia w zakresie robót budowlanych z udziałem Podwykonawców zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projekt umowy z wykazanym w ofercie Podwykonawcą, a także projekty jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne, i jej zmian.

- W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmiana w zakresie podwykonawstwa może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany podwykonawcy Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu ze wskazaniem nazw (firmy)  i adresu nowego podwykonawcy oraz części zamówienia mu powierzonej.

- Wykonawca nie ma prawa do posługiwania się podwykonawcami przy realizowaniu tych części zamówienia, co do których Wykonawca nie zastrzegł w swojej ofercie powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie do dnia zakończenia umowy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia – na czas (data) wnioskowania o zmianę/rezygnację.

- W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie realizacji zamówienia publicznego zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa o podwykonawstwo musi zawierać min.:

- zakres robót powierzonych podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty,

- termin wykonywania robót powierzonych podwykonawcy,

- warunki dokonania płatności wynagrodzenia,

- termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy który, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

- numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od przedłożenia może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia  do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo o której mowa w ust. 7 w terminie 14 dni roboczych, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Fakt korzystania z terminu przez Zamawiającego o którym mowa w pkt. 9, nie jest podstawą do wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

- Zapisy o których mowa w ust. 6, oraz ust. 7-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku wykonania części zamówienia przy udziale osób trzecich, Zamawiający zapłaci fakturę częściową lub fakturę końcową Wykonawcy po złożeniu przez podwykonawcę oświadczenia, z którego będzie wynikać, że Wykonawca wypłacił podwykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace będące przedmiotem zamówienia oraz dowód uiszczenia podwykonawcy wynagrodzenia.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy z podwykonawcą (-cami) określonymi w ofercie przetargowej, Wykonawca odpowiada w trakcie realizacji zamówienia wobec Zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawcy (-ców) jak za działania i zaniechania własne.

- Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie do dnia zakończenia realizacji umowy.

§ 7

Osoby nadzorujące

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ………………………………………

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca ustanawia kierownika robót budowlanych posiadającego uprawnienia budowlane 
w specjalności drogowej w osobie: …………………….……. posiadającego:

a) Uprawnienia budowlane o:

Nr ewidencyjnym  …………………………….

poświadczone przez …………………………..

b) oraz Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

wydane przez …………………………………………………………………………………..

nr ………………………

ważne od ………………….. do…………………….

## § 8

## Gwarancja jakości

  - Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot niniejszej umowy w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia na okres 5 lat licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

  - Postępowanie w sytuacji wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi:

- o wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej, email: ………………………….…… lub telefonicznie na numer ............................................., wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia wady.

- istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego 
i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa 
w ust. 2 lit. a) nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego.

- usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu umowy 
w terminie do 10 dni roboczych od dnia spisania protokołu, o którym mowa w ust. 2, 
a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

  - Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Przedmiot umowy nie mógł być użytkowany lub jego użytkowanie było ograniczone, w tym również o okres w którym Wykonawca dokonywał napraw.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru ostatecznego i powstałe w okresie gwarancyjnym. Okresy gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe.

  - Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

§ 9

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

      - Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 108) wszystkich osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, polegające na: wykonaniu robót przygotowawczych, podbudowy, nawierzchni, robót wykończeniowych, oznakowania oraz innych robót, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

      - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane  w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

          - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

          - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

          - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

      - W przypadku realizacji zamówienia w zakresie wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa pkt. 1, 4 Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

      - W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przedłoży 
w wyznaczonym terminie wskazane poniżej dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w ust. 1:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia                 w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

      - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO.

      - Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

      - Zamawiający uprawniony jest do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty wskazane  w ust.1.

      - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 10

Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych objętych niniejszą umową, ponosi on pełną odpowiedzialność cywilną  i odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dalej „ubezpieczenie OC”) oraz jest zobowiązany do utrzymywania ważnej (aktualnej) umowy ubezpieczenia OC. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia polisy OC Zamawiającemu na każde jego wezwanie.

- Zamawiający w każdym czasie może żądać od Wykonawcy przedłożenia pisemnej informacji ubezpieczyciela o rzeczywistej wysokości sumy gwarancyjnej oraz przedmiocie i zakresie ubezpieczenia OC.

§ 11

Kary umowne

- Strony postanawiają, że przy wykonaniu umowy stosuje się kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,1% kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- 0,1% kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany,

- 0,1% kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust.1 w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w odniesieniu do każdej z zawartych umów lub dokonanych zmian,

- 1% kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 w przypadku braku zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 6 ust. 7 lit. e, lub też gdy Wykonawca uchyla się od wprowadzenia innych zmian przewidzianych w SIWZ i umowie zgłoszonych w sprzeciwie przez Zamawiającego, w odniesieniu do każdej z zawartych umów lub braku dokonanych zmian,

- 0,5% kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym lub za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru robót budowlanych lub zgłoszonych w okresie gwarancji /rękojmi,

- 5% kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1, jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 6, kara umowna będzie naliczana odrębnie z każdy podmiot realizującym umowę nie będący Wykonawcą lub Podwykonawcą skierowanych do wykonywania robót zgodnie z procedurą określoną w § 6 umowy,

- 5% kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1, jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego lub w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 9 ust 1 umowy

- 20 % kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

- 20 % kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym  z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

- 20 % kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust.1 za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienie od jej realizacji,

- 200 zł za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie na wezwanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2, 4, 5 umowy. W przypadku kolejnych wezwań i nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2, 4, 5 umowy kara może być nakładana wielokrotnie.

- 500 zł za każde nieprzedstawienie polisy OC o której mowa w §10 ust. 2 lub informacji, o której mowa w §10 ust. 3 lub stwierdzony brak polisy OC Wykonawcy, o której mowa w §10 ust. 2.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kare umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 
z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Zamawiający zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych (np. utrata dotacji przez Zamawiającego z winy Wykonawcy).

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktury w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego kary umownej w wysokości określonej w ust. 2. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jej nieważnością.

§ 12

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

    - w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

    - zostanie ogłoszona upadłość lub stan likwidacji Wykonawcy,

    - Wykonawca utracił status prawny przedsiębiorcy lub zaprzestał faktycznie prowadzenia działalności gospodarczej,

    - zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

    - w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy,

    - zaistnienia nowych, nieznanych dla Zamawiającego w dniu podpisania przedmiotowej umowy okoliczności, które uniemożliwiają stronom wykonanie umowy,

    - osoby, które  uczestniczą w wykonywaniu zamówienia nie posiadają biegłej znajomość języka polskiego,  a Wykonawca nie zapewnienia tłumacza,

    - Wykonawca nie posiada (lub utracił ich posiadanie) materiałów oraz własnego sprzętu, własnych maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy.

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, nie później niż  do dnia zakończenia umowy.

- Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym gdy Wykonawca:

- pomimo pisemnych zastrzeżeń osoby/osób nadzorującej wykonanie przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, narusza postanowienia umowy lub prawa,

- nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 umowy lub nie rozpoczął robót w terminie określonym w harmonogramie robót, o którym mowa w § 4 ust. 2.

- przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

- świadczy roboty w sposób niewłaściwy powodując uszkodzenie lub destrukcję obiektu budowlanego (drogi), bądź straty finansowe dla Zamawiającego,

- nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy w okresie kolejnych 30 dni realizacji umowy,

- realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

- nie dysponuje aktualną i opłaconą polisą lub innym dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 niniejszej umowy.

- złożył w toku postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot umowy dokumenty lub oświadczenia, które zawierały informacje nieprawdziwe,

- kierownik budowy wskazany w ofercie, w przypadku uzyskania przez Wykonawcę punktów 
w ramach kryterium oceny ofert za jego doświadczenie, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przestał pełnić funkcje kierownika budowy w ramach niniejszej umowy, chyba, że Wykonawca powierzył funkcje kierownika budowy osobie o tożsamym lub większym doświadczeniu zawodowym, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi za które Wykonawca także uzyskałby punkty w ilości nie mniejszej niż uzyskał w ramach kryterium: Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 - 2, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie wykonania umowy, według stanu na dzień odstąpienia;

  - w dniu sporządzenia protokołu inwentaryzacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i dokumenty dotyczące elementów przedmiotu umowy wykonanych na dzień odstąpienia od umowy;

  - jeżeli Wykonawca nie przystąpi w terminie wskazanym w ust. 4 lit a) do sporządzenia protokołu inwentaryzacji, Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie i będzie on uważany za prawidłowy i obowiązujący;

  - nie przystąpienie Wykonawcy do sporządzenia protokołu inwentaryzacji nie zwalnia go 
z obowiązku przekazania Zamawiającemu dokumentów wskazanych w ust. 4 lit b);

  - Zamawiający dokona odbioru, stwierdzonych w protokole inwentaryzacji, wykonanych do dnia odstąpienia od umowy elementów przedmiotu umowy, co do których Wykonawca przekazał dokumenty wskazane w ust. 4 lit b);

  - zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia, w zakresie ustalonym 
w protokole inwentaryzacji wg stawek i cen jednostkowych przyjętych przez Wykonawcę do kalkulacji oferty, przy uwzględnieniu wszystkich przysługujących Zamawiającemu kar umownych i odszkodowań.

- W wypadku nie zrealizowania przez  Zamawiającego pełnego zakresu zadania przewidzianego 
w SIWZ, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto wyszczególnionego w formularzu oferty, tj. .............................................. zł (słownie złotych: ..........................................................................) w formie ..................................................................................................................................

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

- Pozostałe 30 % Zamawiający zwraca najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o której mowa w ust. 3, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 14

Zmiany umowy

            - Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

            - Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych warunkach:

- w zakresie wynagrodzenia:

- w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w trakcie trwania umowy;

- w zakresie terminu zakończenia robót, o okres trwania przyczyny, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót:

- w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do występowania o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót;

- w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj.: działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne, uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót;

- w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń tj.: ciągłe opady atmosferyczne (deszczu, śniegu, gradu), niska lub wysoka temperatura powietrza, zalegający śnieg, lód, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych itd.;

- w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego 
w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich drogi;

- jeżeli wystąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron umowy;

- w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym: niewybuchów, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne.

- z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści umowy;

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający;

- w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę;

- w zakresie zmian personalnych wśród osób po stronie Wykonawcy ze względów losowych, służbowych, z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu innych istotnych przyczyn, pod warunkiem, iż nowowprowadzane osoby spełniają wymagania określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie, po uprzednim pisemnym udokumentowaniu spełnienia warunków udziału  w postępowaniu określonych w SIWZ;

- w przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
o takim fakcie; zmiana taka nie wymaga zmiany umowy;

- w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się Wykonawca składający ofertę. Zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie;

- w zakresie zmiany Podwykonawców lub wprowadzenia innych Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 6 dotyczących umowy o podwykonawstwo, a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- jeżeli opóźnieniu ulegnie udostępnienie frontu robót, gdzie prowadzone mają być prace, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy -termin realizacji będzie przesunięty o czas braku dostępu do frontu robót;

- w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, konieczności wykonania projektów zamiennych, zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego -termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego;

- dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu szczegółowego realizacji inwestycji z przyczyn uzasadnionych, a niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę; Wykonawca winien przygotować nowy, zmieniony harmonogram i uzyskać dla niego akceptację Zamawiającego. Zmiana ta nie wzmaga formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 15

Ochrona danych osobowych

1. Jako RODO należy rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016).

2.	Wykonawca oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz realizacji praw jednostki zgodnie z RODO, w tym politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

3.	Zamawiający, jako administrator danych osobowych powierza Wykonawcy ich przetwarzanie wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych 22nastąpi w drodze odrębnej umowy podpisanej z Wykonawcą. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie określała przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora, a także będzie nakładała na podmiot przetwarzający (Wykonawcę) co najmniej następujące obowiązki:

a)	obowiązek przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora –co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej –chyba że obowiązek taki nakłada na niego przepis prawa, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,

b)	obowiązek zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnic,

c)	obowiązek podejmowania wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO (wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych),

d)	obowiązek przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w RODO,

e)	biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości, pomoc administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,

f)	uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomoc administratorowi w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO,

g)	po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora, obowiązek usunięcia lub zwrotu do administratora wszelkich danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych,

h)	obowiązek udostępniania administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwienia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniania się do nich.

4.	Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

§ 16

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w szczególności jej art. 15r.

- Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 17

Wykaz załączników

Integralną częścią umowy poza SIWZ są:

1. formularz oferty

2. harmonogram rzeczowo – finansowy

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA

Załącznik  do umowy

Zadanie pn.:

„Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F - ulica Łochowska w Sulechowie”

Wykonane zgodnie z umową z podwykonawcą nr: ………………… z dnia ………………..…….…….

Nazwa podwykonawcy ………………………………………………………………….

Oświadczenie podwykonawcy robót budowlanych,

który uczestniczył w wykonywaniu zadania

w okresie od daty rozpoczęcia roboty budowlanej do …..

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury:

| Zakres wykonywanych robót | Nr faktury | Wartość faktury brutto | Data wystawienia | Termin płatności | Fakturę zapłacono / nie zapłacono |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że do dnia ……………………………….. otrzymaliśmy wynagrodzenie za prace przez nas wykonane w ramach przedmiotowego zadania, w związku z powyższym nie będziemy dochodzić żadnych kwot od Zamawiającego.

Data ………………………………….                                ……………………………………….