Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

            - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

  - Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn.: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA – KARSZYN (ETAP III)”

  - Przedmiot zamówienia obejmuje:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót zgodnie z dokumentacjami projektowymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach objętych dokumentacją projektową na przebudowę drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa – Karszyn (III etap).

- wspieranie zamawiającego w czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją projektu,

  - Szczegółową charakterystykę robót budowlanych będzie zawierać dokumentacja projektowa, będąca w posiadaniu Zamawiającego oraz udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W RAMACH PEŁNIENIA FUNKCJI

INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

  - Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami odpowiednich decyzji i pozwolenia na prowadzenie budowy oraz umową zawartą z zamawiającym.

  - Sposób realizacji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi: wizytowanie terenu budowy co najmniej 2 razy w tygodniu, a w przypadku prowadzenia robót zanikowych - na bieżąco oraz na każde żądanie zamawiającego lub wykonawcy. Osoby wchodzące w skład zespołu wykonawcy, winne być obecne na terenach budowy w trakcie prowadzenia robót                          i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. Osoba sprawująca nadzór inwestorski ma obowiązek dokonania przeglądu Dziennika Budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem. Osoby te mają prawo dokonywania zapisów dokonanych czynności, wyłącznie  w zakresie powierzonych im czynności nadzoru.

  - Do obowiązków wykonawcy należy:

- reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, odpowiedzialność za tempo realizacji robót;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych                            z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości dotyczących zastosowanych materiałów i urządzeń,

- prowadzenie  nadzoru inwestorskiego  w sposób, który zapewni wysoki poziom techniczny                 i wykończeniowy, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prowadzonej inwestycji,  nadzór inwestorski zrealizowania całości  robót budowlanych,  (niezależnie od przerw w realizacji inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych),

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, rozruchach technologicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy;

  - Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności:

- na etapie prowadzenia robót budowlanych:

  - współpraca i reprezentowanie zamawiającego w kontaktach z nadzorem autorskim oraz innymi jednostkami sprawującymi nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi,

  - stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru autorskiego,

  - zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw wykonawców, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, certyfikatów, atestów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niezgodnych z zapisami                            w STWiORB,

  - decydowanie w uzgodnieniu z zamawiającym o sposobie zabezpieczania wykopalisk odkrytych na terenie budowy oraz załatwianie niezbędnych formalności,

  - wnioskowanie do zamawiającego o wykonanie niezbędnych badań technicznych                           i ekspertyz w przypadku powstania takiej konieczności,

  - kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, utrzymania porządku na terenie budowy, sposobu składowania i przechowywania materiałów,

  - kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w przypadku zajmowania pasa drogowego,

  - organizowanie testów jakości, badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, w tym także na żądanie zamawiającego,

  - zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez wykonawców,

  - rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,

  - szacowanie i weryfikowanie, a na żądanie zamawiającego sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla robót zamiennych, dodatkowych, innych związanych z realizacją robót budowlanych, sporządzanie protokołów konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, innych związanych z realizacją robót budowlanych

  - weryfikacje i zatwierdzanie, po uprzednim zaopiniowaniu przez nadzór autorski – jeżeli jest to wymagane, rysunków, projektów i dokumentów wykonawczych                                      i powykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót budowlanych,

  - wykonywanie obmiarów robót i potwierdzenie ilości wykonanych robót, wyznaczanie, w uzgodnieniu z zamawiającym oraz powiadamianie wszystkie strony o terminach odbiorów częściowych, dokonywanie odbiorów częściowych wraz z przygotowaniem protokołów odbioru,

- na etapie po zakończeniu poszczególnych części robót budowlanych:

  - przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej, protokołów odbioru robót, dokonanie odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy wraz z przygotowaniem protokołu odbioru częściowego/końcowego,

  - dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad, wraz                                   z przygotowaniem protokołu odbioru,

  - zestawienie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz sprawdzenie w imieniu zamawiającego dokumentów niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej - pozwolenia na użytkowanie na wykonany (zrealizowany) obiekt budowlany.

  - w porozumieniu z zamawiającym w okresie gwarancyjnym, dokonanie przeglądu technicznego zrealizowanych robót, w przypadku wad zaistniałych w tym okresie,  zgłoszenie do wykonawcy i ustalenie terminu ich usunięcia;

  - nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, ocena wykonanych robót i poświadczenie ich wykonania oraz ostateczne rozliczenie robót po okresie gwarancyjnym.

  - Wykonawca nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie                                 z wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.

  - Zapisy zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 6) są integralną częścią niniejszego zapytania                  i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty cenowej.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY  PRZY WSPIERANIU ZAMAWIAJĄCEGO W CZYNNOŚCIACH TECHNICZNYCH, ADMINISTRACYJNYCH I FINANSOWYCH

  - Obowiązki wykonawcy w ramach wspierania zamawiającego w czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją projektu obejmują w szczególności:

- opracowanie i uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych oraz zamawiającym wzoru dokumentów obowiązujących podczas realizacji projektu, w szczególności: protokołów odbioru robót, kart materiałowych, protokołów odbiorów technicznych,

- udzielanie wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących dokumentacji technicznych zdań realizowanych w ramach projektu,

- dostarczanie zamawiającemu wszystkich żądanych informacji, dotyczących prowadzanych robót budowlanych,

- odpowiednio wyprzedzające informowanie zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji projektu, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów np. w przypadku: rozbieżności między dokumentacją                 a stanem faktycznym na terenie budowy, konieczności wykonania robót dodatkowych lub nie objętych zamówieniem podstawowym oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania,

- występowanie do odpowiednich organów w imieniu zamawiającego o zmianę pozwolenia na budowę, gdy będą zachodzić okoliczności uzasadniające taką czynność, uzyskanie innych dokumentów, uzgodnień i pozwoleń wynikających z realizacji projektu, zgodnie                               z obowiązującymi aktami prawnymi,

- organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych (rad budowy) tak często jak będzie to konieczne dla prawidłowego postępu robót, wykonawca zobowiązany jest do informowania stron, których udział jest niezbędny (np. wykonawca robót budowlanych, zamawiający, nadzór autorski) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich zamawiającemu oraz wykonawcy robót budowlanych w terminie 7 dni od dnia narady,

- uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez nadzór budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,

- przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do dochodzenia, zabezpieczenia i egzekwowania od uczestników procesu inwestycyjnego wszelkiego rodzaju roszczeń związanych                              z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, kar umownych i odszkodowań pozostających w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zawartych z nimi umów,

- opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji,

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji, wykonawca zobowiązany jest do jej przekazania zamawiającemu co miesiąc                    w wersji elektronicznej,

- inwentaryzację wykonanych robót budowlanych i ich rozliczenie w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z wykonawcą  robót budowlanych.

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

# Działając w imieniu

# ........................................................................................................................................................................

## ……………………………………………………………………………………………………………….

## i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, w postępowaniu na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn.:

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA – KARSZYN (ETAP III)”

oświadczam/my, że:

- nie jestem/śmy powiązany/ni osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym* / Wykonawcą robót*

- jestem/śmy powiązany/ni osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym* / Wykonawcą robót*

* niepotrzebne skreślić

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

    - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

    - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

    - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

    - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

    - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

| ....................................... Miejscowość, data | ................................................................................ Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego

……………………………, ……………….

miejscowość,                               data

Powiat Zielonogórski

ul. Podgórna 5

65-057 Zielona Góra

e-mail: sekretariat@bip.pzzd.zgo.pl

FORMULARZ OFERTY

Pełna nazwa i adres siedziby podmiotu składającego ofertę:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

miejscowość, kod, ulica, nr

e-mail: ………………….………tel. ……………………….... fax:…………………………….

REGON …………………………………NIP ………………..…………………….……………

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję (jeżeli inny niż adres siedziby:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….……………

miejscowość, kod, ulica, nr

Składając ofertę w zapytaniu dot.:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn.:

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA – KARSZYN (ETAP III)”

- Oferuje(my) wykonanie usługi objętej zamówieniem za cenę:

I etap - …………………. netto

II etap -  ….…………….. netto

__________________________________________________

RAZEM ………………. netto (słownie:……………….………………………… …….………..)

podatek VAT: ………….%

brutto: …………………………………….. (słownie:…………………………………………….)

- Oświadczam (my), że w realizacji zamówienia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego skierujemy osoby legitymujące się doświadczeniem zawodowym na:

- 1 zadaniu* (imię i nazwisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branża …………..)

- 2 zadaniach *( imię i nazwisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branża …………..)

- 3 i więcej zadaniach* (imię i nazwisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branża …………..)

zgodnie z załączonym załącznikiem nr 4 do zapytania „Kryterium Oceny Ofert – Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” (*niepotrzebne skreślić).

- Osobą odpowiedzialną za wykonanie usługi i kontakt z Zamawiającym będzie Pan/Pani …………………………………….… nr tel. ………………….……

- Oświadczam(y), że akceptujemy wzór umowy załączony do zapytania ofertowego i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

|  | ................................................................................ Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 4

do zapytania ofertowego

KRYTERIUM OCENY OFERT

„Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”

Nawiązując do zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU

KARGOWA – KARSZYN  (ETAP III)

składamy wykaz osób skierowanych przez Oferenta do realizacji zamówienia publicznego - pełnienia funkcji Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (poszczególnych branż) posiadających doświadczenie zawodowe, opisane w zapytaniu ofertowym

| Lp. | Nazwa i adres Zamawiającego/ Zlecającego | Imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia oraz posiadane uprawnienia | Opis doświadczenia zawodowego (należy wpisać zadeklarowaną ilość zadań dla Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego poszczególnych branż) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | BRANŻA DROGOWA nazwa zadania: klasa drogi: długość realizowanego odcinka drogi: pełniona funkcja: okres od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Tak/Nie* nazwa zadania: klasa drogi: długość realizowanego odcinka drogi: pełniona funkcja: okres od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Tak/Nie* nazwa zadania: klasa drogi: długość realizowanego odcinka drogi: pełniona funkcja: okres od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Tak/Nie* |
|  |  |  | BRANŻA SANITARNA nazwa zadania: długość realizowanego odcinka: pełniona funkcja: okres od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Tak/Nie* nazwa zadania: długość realizowanego odcinka: pełniona funkcja: okres od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Tak/Nie* nazwa zadania: długość realizowanego odcinka: pełniona funkcja: okres od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Tak/Nie* |
|  |  |  | BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA nazwa zadania: długość realizowanego odcinka: pełniona funkcja: okres od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Tak/Nie* nazwa zadania: długość realizowanego odcinka: pełniona funkcja: okres od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Tak/Nie* nazwa zadania: długość realizowanego odcinka: pełniona funkcja: okres od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Tak/Nie* |
|  |  |  | BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA nazwa zadania: długość realizowanego odcinka: pełniona funkcja: okres od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Tak/Nie* nazwa zadania: długość realizowanego odcinka: pełniona funkcja: okres od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Tak/Nie* nazwa zadania: długość realizowanego odcinka: pełniona funkcja: okres od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Tak/Nie* |

*Należy wskazać czy osoba zaproponowana do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiada doświadczenie na zajmowanym/zajmowanych stanowisku/stanowiskach w okresie: od rozpoczęcia robót do wykonania zadania.

| ....................................... Miejscowość, data | ................................................................................ Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 5

do zapytania ofertowego

### WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn.: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA – KARSZYN  (ETAP III)” przedstawiamy wykaz osób, które skierujemy do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wykazem ich doświadczenia i uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi:

- Inspektor nadzoru robót drogowych - 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, z doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru robót drogowych na co najmniej jednym zadaniu, które polegało na budowie/przebudowie/rozbudowie drogi kategorii Z lub wyższej o długości min. 500 mb od rozpoczęcia robót do zakończenia funkcji na stanowisku.

- Inspektor nadzoru robót sanitarnych - 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, z doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót sanitarnych lub inspektora nadzoru robót sanitarnych na co najmniej jednym  zadaniu, które polegało na budowie/przebudowie sieci wodociągowej o długości min. 30 m od rozpoczęcia robót do zakończenia funkcji na stanowisku.

- Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych - 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, oraz aktualne zaświadczenie                  o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, z doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót telekomunikacyjnych lub inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych na co najmniej jednym zadaniu, które polegało na budowie/przebudowie sieci kablowej o długości min. 80 m od rozpoczęcia robót do zakończenia funkcji na stanowisku.

- Inspektor nadzoru robót elektrycznych - 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, z doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych/energetycznych lub inspektora nadzoru robót elektrycznych/energetycznych na co najmniej jednym zadaniu, które polegało na budowie/przebudowie sieci kablowej o długości min. 20 m od rozpoczęcia robót do zakończenia funkcji na stanowisku.

Jako zakończenie funkcji należy rozumieć zakończenie wszystkich zadań przypisanych danej funkcji                   i realizowanych w ramach danej funkcji.

| Imię i Nazwisko | Doświadczenie (lata pracy) | Proponowane przeznaczenie | Rodzaj uprawnień | Numer uprawnień | Postawa dysponowania (niepotrzebne skreślić) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | własne/ innych podmiotów* |

Doświadczenie zawodowe

| l.p. | Przedmiot zamówienia (opis zadania, lokalizacja inwestycji) | Pełniona funkcja | Nazwy i adres zamawiającego (nazwa, adres, nr telefonu) |
| --- | --- | --- | --- |

| ....................................... Miejscowość, data | ................................................................................ Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 6

do zapytania ofertowego

UMOWA nr PZZD.273. … .2017

Zawarta w dniu ……………….. r., w Zielonej Górze,

Powiatem Zielonogórskim z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zielonogórskiego, w imieniu którego działają:

…………………………………..

…………………………………..

przy kontrasygnacie …………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………….

mającym swoją siedzibę w …….………….……. przy ulicy ……………………….…… reprezentowanym przez :

………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Usługobiorcą

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

NA LATA 2014 – 2020 (Budowa lub modernizacja dróg lokalnych)

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

            - Zamawiający zleca a usługobiorca przyjmuje do wykonania pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA – KARSZYN  (ETAP III)”

            - Przedmiot zamówienia obejmuje:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót zgodnie z dokumentacjami projektowymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach objętych dokumentacją projektową na przebudowę drogi powiatowej nr 1189F                      na odcinku Kargowa – Karszyn (III etap).

- wspieranie zamawiającego w czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Usługobiorca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych umową, ocenianego w granicach przewidzianych do umów starannego działania, z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywanych czynności.

§ 2

ZESPÓŁ USŁUGOBIORCY

      - Usługobiorca zobowiązany jest dysponować wykwalifikowanym zespołem dostępnym na każde wezwanie zamawiającego, a w okresie realizacji robót budowlanych również na wezwanie wykonawcy robót. W przypadku gdy osoby, biorące udział w realizacji zamówienia, nie znają języka polskiego wymagane jest aby wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego.

      - Usługobiorca oświadcza, że Inspektorem nadzoru w specjalności drogowej będzie: …………………….., posiadający:

- Uprawnienia budowlane o:

Nr ewidencyjnym ……………………………………

wydane przez …………………………………………….

- oraz Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

nr ……………………………….

wydane przez …………………………………………………….

ważne od ………………….... do …………………….

      - Usługobiorca oświadcza, że Inspektorem nadzoru w specjalności sanitarnej będzie: …………………….., posiadający:

- Uprawnienia budowlane o:

Nr ewidencyjnym ……………………………………

wydane przez …………………………………………….

- oraz Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

nr ……………………………….

wydane przez …………………………………………………….

ważne od ………………….... do …………………….

      - Usługobiorca oświadcza, że Inspektorem nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej będzie: …………………….., posiadający:

- Uprawnienia budowlane o:

Nr ewidencyjnym ……………………………………

wydane przez …………………………………………….

- oraz Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

nr ……………………………….

wydane przez …………………………………………………….

ważne od ………………….... do …………………….

      - Usługobiorca oświadcza, że Inspektorem nadzoru w specjalności elektrycznej będzie: …………………….., posiadający:

- Uprawnienia budowlane o:

Nr ewidencyjnym ……………………………………

wydane przez …………………………………………….

- oraz Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

nr ……………………………….

wydane przez …………………………………………………….

ważne od ………………….... do …………………….

      - Usługobiorca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenia inspektorów nadzoru                        o podjęciu obowiązków pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

            - Zamawiający zapewni wsparcie w zagadnieniach formalnych w przypadkach, gdzie uczestnictwo zamawiającego jest wymagane przez prawo m.in. poprzez udzielenie usługobiorca przez zamawiającego odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach, wsparcie w wyjaśnieniach wszystkich aspektów prawnych związanych z projektem, aranżowanie uczestnictwa projektantów oraz nadzoru autorskiego (o ile zamawiający uzna za stosowne)                    w wyjaśnieniach wszystkich kwestii dotyczących projektów budowlano-wykonawczych.

            - Zamawiający udostępni usługobiorcy na czas pełnienia nadzoru, następujące dokumenty:

- dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- dokumenty formalno-prawne dotyczące realizacji projektu.

            - Na każde żądanie zamawiającego usługobiorca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy. W tym celu usługobiorca zezwoli osobie upoważnionej przez zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu umowy.

            - Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez usługobiorcę w związku z wykonywaniem umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez usługobiorcę bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.

§ 4

TERMIN WYKONANIA UMOWY

      - Okres realizacji usługi nadzoru inwestorskiego określa się od daty rozpoczęcia robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową, do czasu dokonania rozliczenia końcowego zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady w okresie 5 lat.

      - W przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, termin wykonania umowy ulega przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków, wynikających ze sprawowanego nadzoru.

      - Zamawiający, w celu przedłużenia terminu wykonania umowy, zawiadomi usługobiorcę                                 o wystąpieniu okoliczności skutkujących koniecznością przedłużenia oraz wskaże nowy terminu wykonania umowy.

      - Przedłużenie terminu wykonania zamówienia nie będzie stanowiło podstawy do zwiększenia wynagrodzenia usługobiorcy.

§ 5

WYNAGRODZENIE

- Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiający zapłaci usługobiorcy, wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………… zł netto, oraz podatek VAT w wysokości .............., łącznie .................. zł brutto, słownie: ...............................................................złotych.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z pełną i prawidłową realizacją przedmiotu umowy i nie podlega waloryzacji lub zwiększeniu przez czas trwania umowy.

§ 6

ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI I WARUNKI PŁATNOŚCI

            - Zamawiający przewiduje możliwość płatności w dwóch częściach, przy czym:

- pierwsza obejmuje swoim zakresem nadzór nad wykonaniem 1 etapu. Rozliczenie 1 etapu nadzoru nastąpi w 2017 roku.

- druga obejmuje fakturę końcową za nadzór nad zrealizowaniem 2 etapu robót budowlanych. Rozliczenie końcowe nastąpi w 2018 roku.

            - Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury częściowej/końcowej w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu.

            - Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

            - Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez zamawiającego przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze.

§ 7

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE

      - W przypadku nieterminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną wobec usługobiorcy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień nieterminowego wywiązywania się z obowiązków.

      - W pozostałych przypadkach niewykonywania lub nienależytego wykonywania poszczególnych obowiązków przez usługobiorcę, zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną wobec usługobiorcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek.

      - Usługobiorca jest obowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek za stron, z przyczyn zależnych od usługobiorcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1  niniejszej umowy.

      - Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia usługobiorcy kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek za stron, z przyczyn zależnych od zamawiającego z wyjątkiem odstąpienia zamawiający od umowy z przyczyn określonych w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,                   w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

      - Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez usługobiorcę temu terminowi zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia usługobiorcy, na co usługobiorca wyraża zgodę.

      - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych, w szczególności wykonawca zapłaci zamawiającemu odszkodowanie uzupełniające w przypadku utraty dofinansowania uzyskanemu przez zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie usługobiorcy.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                     w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku usługobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Poza postanowieniami ust. 1 zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w następujących przypadkach:

- usługobiorca nie dostarczył zamawiającemu dokumentów, o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy,

- usługobiorca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie zamawiającego do rozpoczęcia wykonywania usług,

- usługobiorca nie wykonuje usług zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym.

§ 10

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych nad którymi pełniony jest nadzór inwestorski - termin wykonania umowy ulega przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków usługobiorcy. Zamawiający, w celu przedłużenia terminu wykonania umowy, zawiadomi usługobiorcę o wystąpieniu okoliczności skutkujących koniecznością przedłużenia oraz wskaże nowy terminu wykonania umowy. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia usługobiorcy.

- W przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, Strony dopuszczają możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

§ 11

CESJA WIERZYTELNOŚCI

- Usługobiorca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego dokonać żadnej cesji praw, w tym wierzytelności związanych z realizacją niniejszej umowy.

- Dokonanie cesji bez zgody zamawiającego jest nieskuteczne wobec zamawiającego.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiającego, jeden dla wykonawcy.

Integralną cześć umowy stanowią:

- załącznik nr 1 opis przedmiotu umowy,

- załącznik nr 2 wykaz osób, skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia,

- załącznik nr 3 formularz oferty.

# ZAMAWIAJĄCY                 					USŁUGOBIORCA

# Text boxes

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy